附件1

- 关于吉祥新闻客户端集纳省、市（州）级

- 电视频道直播信号工作方案

根据国家广电总局推进省级广播电视台新媒体客户端集纳省、市级电视频道直播信号的工作要求，开展以吉林广播电视台新媒体客户端—“吉祥新闻”为平台，集纳省、市（州）级电视频道直播信号工作。具体方案如下：

一、工作目标

2025年3月31日前，完成“吉祥新闻”客户端集纳吉林广播电视台6个电视频道和9个市（州）级电视主频道直播节目，打造贯通省、市（州）级电视直播专区，实现用户通过“吉祥新闻”客户端便捷收看省、市（州）级电视直播节目，增强省级新媒体平台传播力影响力，构建汇聚全省主流舆论宣传的综合窗口，形成具有本土特色的新媒体文化产品。

二、工作内容

1.成立工作专班。省广电局组建工作专班，局长任组长，分管副局长任副组长，成员由宣传处、科技处、安全传输保障处等相关处室负责人组成，负责对集纳工作的总体协调和统筹指导。吉林广播电视台、各市（州）融媒体中心、广播电视台也要分别组建工作专班，负责技术对接、内容审核、安全保障等工作。省、市两级广播电视播出机构要密切配合，形成工作合力，明确工作任务，责任落实到人，严格按照时间节点，高标准完成集纳工作。

2.技术对接与改造。“吉祥新闻”客户端技术团队与各市（州）融媒体中心、广播电视台技术部门进行对接，制定信号接入标准和技术规范，对客户端进行相应技术改造和升级，确保稳定接收和播发市（州）级电视主频道直播信号。

3.内容审核与管理。建立严格的内容审核机制，市（州）级融媒体中心、广播电视台对提供的节目进行“三审”和重播重审，对节目内容负责，确保节目内容符合宣传管理要求；同时认真梳理电视节目在移动端播出可能产生的版权问题，提前进行相应技术处置，避免侵权事件发生。

“吉祥新闻”客户端对直播信号的传播分发情况进行实时监测和审核，发现问题及时处理。

4.安全播出保障。吉林广播电视台、各市（州）融媒体中心、广播电视台分别制定安全播出、网络安全应急预案，建立省、市两级安全播出协调协作、应急处置等工作机制，加强对系统进行安全检查和维护，及时排除隐患，确保信号传输安全、稳定。

三、时间安排

1.2月24日-3月21日

省、市（州）级广播电视播出机构分别组建工作专班，按照工作分工开展集纳筹备工作。吉林广播电视台制定集纳工作具体实施办法和相关技术规范。各市（州）融媒体中心、广播电视台对电视节目在移动端播出可能产生的版权问题进行相应技术处置。

2.3月24日-3月25日

“吉祥新闻”建立微信工作群，“吉祥新闻”相关工作负责人和技术人员、各市（州）融媒体中心、广播电视台分别确定1名相关工作负责人和1名技术人员入群，对接具体工作。

3.3月26日-28日

各市（州）融媒体中心、广播电视台向“吉祥新闻”提供电视主频道直播信号的信号源。“吉祥新闻”客户端与各市（州）融媒体中心、广播电视台测试直播信号，完成调试并试运行。

4.3月31日

完成“吉祥新闻”集纳省、市（州）级电视频道直播信号工作，正式上线省、市（州）级电视频道直播。